绿色发展主题互动游戏开发项目服务采购

一、关于国际计划

国际计划成立于1937年，是一家以儿童为中心的国际人道主义发展机构。80余年来，一直致力于促进儿童和青年，尤其是女童和青年女性的平等发展，目前在全球83个国家和地区开展工作。

1995年，国际计划进入中国开展工作。2017年，在陕西省登记注册，陕西省妇女联合会为业务主管单位。目前，我们的工作区域覆盖了包括陕西、云南、四川、安徽、湖南、北京、江西在内的多个省、市、自治区；我们的项目涉及儿童早期发展、包容性教育、儿童保护、性与生殖健康、儿童及青年领导力、青年就业创业、灾害紧急响应及减防灾等方面。

二、项目背景

国际计划正在发起青年绿色发展项目（YACC, Youth in Actions for Climate Change Program），旨在支持年轻人，尤其是年轻女性，提高他/她们在气候变化行动中的知识、技能和能力，并通过青年和社会组织的倡议和行动，让更多的公众在适应气候变化方面采取积极的态度和行为。

为提升公众对气候变化、性别与青年参与交叉议题的理解与关注，项目计划开发一款互动游戏。该游戏将通过多选项决策与多结局机制，模拟现实中的情境与选择，引导玩家理解不同决策对个人、社区及环境带来的不同影响。

本游戏旨在以沉浸式、情感化和参与式的方式，增强青年群体对气候行动与性别议题的认知与行动意愿。

三、开发目标

本项目旨在：

- 开发一款面向青年群体的互动游戏；

- 呈现气候变化×性别×青年领导力的交叉议题；

- 通过多路径决策与多结局机制，增强玩家对选择后果的理解；

- 开发一款可用于传播、学习和公众参与的游戏产品，并可上线微信小程序及其他适用平台（如Steam等）。

四、预算

预算范围约为人民币14万-16万元。

五、工作内容

游戏开发团队需负责游戏的整体设计、开发与交付，并在整个游戏设计与开发过程中与项目团队紧密合作。项目团队将在关键阶段提供议题内容支持、方向指导与反馈，特别是在气候、性别、青年参与、安全与保障（safeguarding）相关的内容方面。

游戏开发团队工作具体包括以下内容：

- 游戏设计

- 游戏整体概念

- 核心玩法与交互机制

- 剧情与内容开发

- 剧情与世界观（如适用）

- 决策节点与结果反馈

- 议题内容嵌入（气候×性别×青年）

- 视觉与用户体验设计

- 视觉风格制定

- 角色、场景及界面设计

- UI/UX设计与优化

- 技术开发

- 游戏开发与功能实现

- 平台适配

- 性能优化与调试

- 测试与上线

- 原型测试

- 用户使用与反馈

- 优化迭代与最终上线

- 共创与内容确认节点

- 游戏概念、故事方向与视觉风格需经项目方确认

- 剧情脚本需提交项目方审核与反馈

- 原型阶段将开展项目方参与的反馈测试

- 上线前需完成最终内容审核

六、交付成果

1. 游戏开发团队最终需提交以下成果：

- 游戏宣传片/预告片

- 游戏概念设计文档（含结构与玩法说明）

- 剧情脚本及分支

- 游戏视觉设计（角色、场景、UI）

- 最终可运行的完整游戏

- 源文件及代码（按合同约定）

- 使用说明及技术文档

2. 游戏设计边界

为确保项目方案可执行性与评审可比性，申请团队需在提案中明确以下关键设计要素（包括但不限于）：

- 游戏类型与形式（如剧情互动、卡牌、策略、模拟等）

- 核心玩法机制

- 单局或单次体验时长（如15分钟、30分钟或多周目机制）

- 是否具备重复游玩机制

- 平台适配策略（如微信小程序与其他平台的差异设计）

项目方不对具体游戏形式作限定，但要求方案具备清晰的设计逻辑、完整的体验路径及可实现性。

注：本项目所有最终成果（包括游戏、视觉素材、代码及脚本等）知识产权归国际计划所有，除非另有书面约定。

七、项目周期

本项目预计周期为6-8个月，参考时间安排如下：

| 阶段 | 时间 |
| --- | --- |
| 概念设计与剧本开发 | 2026年5月-7月 |
| 原型开发 | 2026年7月-11月 |
| 测试与优化 | 2026年11月-12月 |
| 最终上线 | 2026年12月 |

最终时间表将与游戏开发团队共同确认。

八、供应商资质要求

必备条件：

- 在中华人民共和国国内设有独立法人机构（如营业执照）；

- 提供国家正式税务发票，可开具采购所对应的服务内容；

- 在经营活动中没有重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具备游戏开发或互动数字产品开发经验；

- 能独立完成从设计到交付的完整流程；

- 能够按期完成所交付的工作；

- 严格遵守、践行国际计划《保障政策》以及相关政策。

优先考虑：

- 有公益、教育或社会议题相关项目经验；

- 对性别、青年或气候议题有理解。

九、申请材料要求及提交方式

如对本次青年绿色发展项目的游戏开发任务感兴趣，请在2026年4月12日前将相关资料的电子版发送至：China.CO@plan-international.org。需提供的资料包括：

- 独立法人机构证书副本的电子版文件；

- 团队/公司简介及核心团队成员介绍；

- 相关作品案例（游戏或互动产品）；

- 游戏设计方案（包含游戏创意、技术路径、计划时间表和预算报价）；

- 其他相关资料。

如您对技术或内容方面有任何疑问，欢迎通过下方联系方式与我们沟通：

联系人：孙女士

电子邮箱：yuhan.sun@plan-international.org